对区十七届人大三次会议

第17300163号代表建议的答复

办理结果：解决采纳

余琦代表：

您提出的“关于解决学校确权补证工作的建议”的代表建议收悉，经研究，现将办理情况答复如下：

虹口区是一个教育大区，全区共有中、小学、幼儿园一百四十多所，学校教学点分布范围广，房屋建造年代跨度较大。由于历史遗留、权属调拨、公建配套、多头管理等原因，造成我区教育系统校舍的不动产权证办证率较低。随着工程建设管理程序的进一步规范，学校校舍的权属问题在校舍的使用、管理、维修、改造、扩建中的矛盾越来越突出。

2020年，区政府成立“虹口区教育系统不动产权证确权补证工作领导小组”，由分管副区长担任组长，相关部门分管领导担任成员，领导小组办公室设在教育局，办公室主任由区教育局局长兼任。区教育局成立工作专班和专项工作小组负责统筹推进教育单位不动产确权补证工作，并根据《关于开展本市教育系统不动产权证确权补证工作的通知》的工作要求，在与区各相关部门沟通后，拟定了《虹口区关于开展教育系统不动产权证确权补证实施意见》和《虹口区教育局关于开展不动产权证确权补证的工作方案》。 实施意见中主要包含工作目的、确权补证办理范围、工作原则、工作举措、各相关部门的工作职责、不动产权证确权补证工作要求、工作步骤。

根据市教委数据，虹教系统2020年9月确权补证基础数据为101.3万平方米，初始已持证面积为46.26万平方米，未持证面积为55.11万平方米，其中市级应办尽办目标为28处校舍约30.07万平方米。经各部门的共同努力截止2023年2月底，我区已办出15处校舍产证，共计19.73万平方米，总产证拥有率约为65.10%。此外10处约10万平方米校舍产证材料完成区确权登记中心收件工作，合计约完成市级应办尽办目标99.02%。目前，市级28处应办尽办房屋办证清单中，除了已经完成办证的15处校舍和已经完成登记收件的9处校舍外，还有4处约1.6万平方米校舍尚未完成，未完成校舍计划将于2023年9月全部完成确权。全部完成后，我区教育系统校舍产证拥有率约为75.3%。

为进一步提高教育系统校舍产证拥有率，推进确权补证工作，我局多次与区房管局、区建管委和区规资局进行会议沟通，各委办局也给予大力支持，经各方研究，对于“三无校舍”问题和由开发商建设但没有移交手续且开发商仍在存续期间的学校，可尝试征集学校校舍航拍图和2008年前的校舍照片、通过访谈以及发律师函的形式进行权属确认。

感谢您对确权补证工作的关心并提出宝贵建议，我局将继续按照《关于开展本市教育系统不动产权证确权补证工作的通知》(沪教委发(2020) 99 号)文要求，结合各委办局建议，积极推进尽确权补证工作进展，努力解决历史遗留问题。

虹口区教育局

2023年 3月14日

联系人姓名：郭春华            联系电话：13601751971

联系地址：祥德路96弄11号    邮政编码：200000